KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Meningkatkan Kecekapan dan Penambahbaikan Proses Mendapatkan Permit Pembinaan Sekolah Daif Dalam Meningkatkan Produktiviti dan Kualiti Pendidikan di Malaysia – Fasa 2 |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Januari – April 2024 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Latar Belakang Fasa 1; - MPC telah diberi tanggungjawab untuk bekerjasama melaksanakan pemerkasaan pelaksanaan projek pembangunan sekolah daif di Malaysia yang merupakan salah satu projek di bawah STAR. - Projek rintis pertama menggunakan kaedah semakan proses dan ujikaji peraturan telah berjaya dilaksanakan di 3 sekolah rintis di Bandar Baru Bangi dan 2 di Gerik Perak. - Pelaksanaan projek pembangunan/menaiktaraf sesebuah sekolah daif di Bandar Baru Bangi telah berjaya dibina dalam tempoh 3 bulan menggunakan IBS Inovatif dan telah dirasmikan oleh YAB Perdana Menteri pada 7 November 2023. Penambahbaikan melihat kepada tatacara perolehan dari 90 hari kepada 22 hari. - Pemetaan proses pelaksanaan pembangunan sekolah daif juga telah dikembangkan di Sarawak dan Sabah. Sehingga kini, cadangan penambahbaikan pada tatacara perolehan, urusan mendapatkan bekalan utiliti serta kelulusan tanah dan PBT telah disediakan oleh Pasukan STAR. Tujuan Pemerkasaan Projek STAR Sekolah Daif Fasa 2 - Menambahbaik prosedur melibatkan Rundingan 20A di antara Plan Malaysia Negeri, PBT dan agensi teknikal berkaitan seperti Utiliti, BOMBA dan Pejabat Tanah bagi projek di Semenanjung Malaysia; dan - Memantau pelaksanaan projek melibatkan perihal rundingan 20A dan menyelesaikan isu dilapangan. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - Projek ini masih menjadi perhatian utama Kerajaan Perpaduan Madani dan dipantau oleh Pasukan STAR dan MTMM; dan - Semua peruntukan RMK12 hendaklah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Kaedah akan menggunkan metodologi yang telah diputuskan oleh MTMM dan STAR iaitu melalui konsep Plan-Do-Check dan Action. Aktiviti terlibat: - Sesi libat urus – memeta prosedur sediaada dan mencadang prosedur baharu; - Membentang prosedur baharu dalam mesyuarat STAR, MTMM, Jawatankuasa Pembangunan Negeri serta Jawatankuasan lain yang mempunyai kuasa meluluskan prosedur baharu; dan - Melaksanakan ujicuba/rintis di lapangan. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | Pihak berkepentingan seperti KPM, JKR Malaysia, MOF (Seksyen Perolehan Kerajaan), Agensi/Syarikat Utiliti Negeri berkaitan, Jabatan Bomba Malaysia, Pejabat KSN dan PACU akan bersama terlibat dalam penambahbaikan prosedur dalam memperkasa pelaksanaan pembangunan bagunan sekolah daif dengan cekap dan berkesan (ikut jadual perancangan). |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | Hasil yang akan diperolehi: - Mengurangkan atau menamatkan permohonan bilangan NOC KPM kepada KE akibat kelemahan prosedur lama memohon peruntukan tanpa kerja Siasatan Tanah dan Pelan Survei; - Mengurangkan tempoh masa 60-70% kelulusan perolehan diperingkat JKR bagi melantik kontraktor; dan - Mengurangkan masa meroboh bangunan daif 60-70%; dan - Mengurangkan birokrasi penyambungan bekalan utiliti serta perihal tanah dan keperluan penyerahan dokumen kelulusanan pembangunan. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Jangkaan Output; - Amalan baik pemerkasaan pembangunan sekolah daif; - Laporan STAR Sekolah Daif Semenanjung; dan - Kenyataan media; |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | Kumpulan sasar yang bakal menerima faedah daripada program ini adalah seperti berikut; - Pelajar sekolah - Persatuan Ibubapa dan Guru - Pendidik dan Pentadbir sekolah - Komuniti masyarakat - Kementerian Pendidikan Malaysia - Kerajaan Negeri - PBT - Agensi/syarikat utiliti - MOF dan Perbendaharaan Negeri - Pejabat Tanah |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Bajet FORE : RMxxx - Lampiran 1 |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | Tiada |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC |  |
| UNIT/ BAHAGIAN | Seksyen Daya Saing Negara (NCS)/ PCD |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: MOHD KHAIRUL HAKIMIN ZAINOOR Pengurus Kanan 10 Januari 2024 | DISEMAK OLEH: MAHADI HASBULLAH Timbalan Pengarah xx Januari 2024 | DISAHKAN OLEH: MOHD YAZID ABDUL MAJID Pengarah xx Januari 2024 |

LAMPIRAN 1

Anggaran Kos Projek Meningkatkan kecekapan dan penambahbaikan proses mendapatkan permit pembinaan sekolah daif dalam meningkatkan produktiviti dan kualiti pendidikan di Malaysia.

| No | Perkara | Butiran | Anggaran Kos (RM) | Unit | Jumlah Kos (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAJET FORE |  |  |  |  |  |
| Penambahbaikan Prosedur bagi Projek Rintis Sekolah Daif |  |  |  |  |  |
| 1. | Fasilitator/ Pakar rujuk | 4 sesi x 6 Fasilitator | 1,800 setiap hari | 4 sesi x 6 fasilitator | 43,200 |
| 2. | Pakej Bengkel/Sesi libaturus. (Bengkel Business Process Re-engineering) | 4 sesi (4 hari) x 40 peserta | 200 setiap peserta | 4 sesi x 40 peserta | 32,000 |
| 3. | Percetakan (kegunaan bengkel) | Pencetakan dokumen dan bahan bacaan (kegunaan bengkel) | RM1000 | - | 1,000 |
| 4. | Penulisan Laporan/ Artikel | Artikel Laporan/Kajian Kes | RM1000 per laporan | 7 | 7,000 |
| BAJET OPERASI |  |  |  |  |  |
| 5. | Tuntutan Perjalanan | Kos perjalanan (5 pegawai x 4 sesi) | RM700 | 4 sesi | 14,000 |
| JUMLAH |  |  |  |  | 97,200.00 |