KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | PERUNTUKAN BAGI MEMBANGUNKAN SISTEM DIGITAL REGULATORY IMPACT STATEMENT (DRIS) |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Mei – Ogos 2024 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | Analisa Impak Peraturan (RIA) merupakan proses amalan baik peraturan yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian dan Agensi Kerajaan bagi pembangunan dan pelaksanaan peraturan baru selaras dengan Dasar Negara Amalan Baik Peraturan 2021. MPC selaku agensi yang dipertanggungjawab untuk menyemak Penyata Impak Peraturan (RIS) yang dihantar oleh Kementerian dan Agensi Kerajaan perlu menambahbaik proses dan mendigitalkan proses semakan RIS bagi meningkatkan kecekapan dan produktiviti. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | Aktiviti yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut: - Pelantikan Pembekal bagi membangunkan sistem DRIS - Membangunkan Sistem Digital Regulatory Impact Statement (DRIS) dan sistem Digital Regulatory Notification (DRN) - Mengintegrasikan sistem DRIS bersama sistem DRN |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | Kementerian dan Agensi Persekutuan |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Mengurangkan tempoh masa bagi proses Penilaian Impak Peraturan (RIS) daripada 3 bulan kepada 2 minggu - Memudahkan Kementerian dan Agensi Kerajaan untuk menghantar RIS dan menjejaki (tracking) status penilaian RIS |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | Digital Regulatory Impact Statement (DRIS) sistem |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | Kementerian, Pengawal Selia dan Agensi – Agensi Kerajaan |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | RM150,000.00 (Peruntukan FORE 2024) |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | n/a |
| SYOR Keterangan: Permohonan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Berdasarkan maklumat yang dinyatakan di atas, memohon pertimbangan dan meluluskan perbelanjaan sebanyak RM150,000.00 daripada pihak Lembaga Pengurusan MPC untuk menjayakan program ini. |
| UNIT/ BAHAGIAN | NCS |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, dll.)

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET Jawatan: Nama Bajet: Tarikh: **Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

| DISEDIAKAN OLEH: M. SYAHMI AMIZI BIN M SUHAIMI Penolong Pengurus GovTech | DISEMAK OLEH: MOHD HISYAM HATIMTAI Pengurus Kanan GovTech | DISAHKAN OLEH: NAMA PENGARAH Jawatan: Tarikh: **Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan. |
| --- | --- | --- |

LAMPIRAN 1

  - SENARAI CADANGAN PERBELANJAAN BAGI PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL REGULATOR IMPACT STATEMENT (DRIS)

| BIL. | PERKARA | BIL. PEKERJA | BIL HARI | HARGA SEHARI (RM) | JUMLAH (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Database Design | 1 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 2 | Develop user access and control module | 1 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | Develop Element 1: Problem Statement module | 1 | 7 | 1,000.00 | 7,000.00 |
| 4 | Develop Element 2: Objective module | 1 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 5 | Develop Element 3: Options module | 1 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 6 | Develop Element 4: Impact Analysis module | 1 | 15 | 1,000.00 | 15,000.00 |
| 7 | Develop Element 5: Consultation module | 1 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 8 | Develop Element 6: Conclusion & Recommendation module | 1 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 9 | Develop Element 7: Strategy for Implementation module | 1 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 10 | Develop Reporting Module | 1 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 11 | Hosting Services (12 months x RM1,500/month) |  |  | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 12 | System integration (DRN & DRIS) | 2 | 5 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 13 | Security Test - SPA |  |  |  | 15,000.00 |
| 14 | SSL Protocol |  |  |  | 3,000.00 |
|  |  |  |  | JUMLAH | 108,000.00 |
|  | SST (6%) |  |  |  | 6,480.00 |
|  | JUMLAH PEMBANGUNAN SISTEM |  |  |  | 114,480.00 |
| 15 | Bengkel Pengharmonian Sistem DRIS (RM250/pax) x 20 pax |  | 2 kali |  | 10,000.00 |
| 16 | Bengkel Tatacara Penggunaan Sistem (RM250/pax) x 20 pax |  | 2 kali |  | 10,000.00 |
| 17 | User Manual bagi Sistem DRIS |  | 1 |  | 15,520.00 |
|  | JUMLAH KESELURUHAN PROJEK |  |  |  | 150,000.00 |

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT (JTI)