KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Penambahbaikan Portal PEMUDAH |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | Februari – Jun 2025 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | - Portal PEMUDAH telah berfungsi sebagai platform utama bagi menyampaikan maklumat berkaitan inisiatif pemudah cara perniagaan di Malaysia. Sejak diperkenalkan, portal ini telah menjadi rujukan penting bagi pihak industri, pelabur, dan agensi kerajaan dalam mendapatkan perkembangan terkini mengenai reformasi peraturan dan inisiatif peningkatan daya saing negara. - Portal ini kali terakhir ditambahbaik setahun yang lalu dan kini memerlukan penambahbaikan untuk memastikan ia lebih mesra pengguna, menarik, serta mudah diakses. Cabaran utama portal sedia ada ialah kandungan yang terlalu padat, menjadikannya kurang menarik secara visual (eye-catching) dan menyukarkan pengguna untuk mencari maklumat dengan cepat. - Dengan penambahbaikan ini, portal PEMUDAH dapat meningkatkan pengalaman pengguna, menyokong agenda reformasi peraturan secara lebih berkesan, serta memastikan ia terus relevan sebagai sumber utama maklumat berkaitan pemudah cara perniagaan di Malaysia. |
| TUJUAN | Tujuan: - Menyusun semula kandungan supaya lebih mudah difahami dan relevan bagi setiap kategori pengguna; - Menaiktaraf reka bentuk antaramuka pengguna (UI/UX) untuk menjadikannya lebih mesra pengguna dan responsif - Memastikan maklumat sentiasa dikemas kini agar pengguna mendapat info yang tepat dan terkini mengenai inisiatif PEMUDAH. - Memudahkan penyelenggaraan portal dengan menyediakan sistem pengurusan kandungan (CMS) yang membolehkan pegawai bertanggungjawab (PIC) mengemas kini maklumat dengan lebih cekap dan sistematik. Outcome: - Pengalaman pengguna yang lebih baik; - Peningkatan trafik ke portal PEMUDAH; dan - Pengemaskinian maklumat berkaitan PEMUDAH yang terkini. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | - Libat urus bersama pakar rujuk; - Pembangunan user interface baharu; - User acceptance test; dan - Latihan kepada pegawai |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | FORE (DE): RM11,500 |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbang dan meluluskan Penambahbaikan Portal PEMUDAH yang menggunakan bajet Pembangunan FORE berjumlah RM11,500. |
| UNIT/ BAHAGIAN | Unit Daya Saing Negara, NCS |

**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: | DISEMAK OLEH: | DISAHKAN OLEH: |
| CIK RABIATUL HANA ISHAK PENGURUS | PUAN NURUL AIN ALIA ABDULLAH ZAWAWI PENGURUS | PUAN WAN FAZLIN NADIA WAN OSMAN PENGARAH |

| Item | Description | Category | Cost (RM) | Budget allocation (DE/OE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PENULISAN LAPORAN | RM200 X 20 MUKA SURAT | P29112 | 4,000 | FORE (DE) |
| PAKAR RUJUK | RM400 X 3 SESI X 4 JAM | P29105 | 4,800 |  |
| DOMAIN SUBSCRIPTION | RM100 x 12 BULAN | P29107 | 1,200 |  |
| DUDA SUBSCRIPTION | RM1,500/TAHUN | P29107 | 1,500 |  |
| Estimated Total Cost |  |  | 11,500 |  |